

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 24 декабря 2021 года № 70-3

**Об утверждении Плана капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2022 год**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 02.07.2020 № 532 «Об утверждении Порядка проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области», на основании обращений граждан о необходимости проведения капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде, Совет депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области

**р е ш и л**:

1. Утвердить прилагаемый План капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2022 год.

2. Опубликовать настоящее решение посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области по вопросам местного самоуправления, бюджетно – финансовой деятельности, управления муниципальной собственностью.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья Р.В. Кошелев

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

городского округа город Шахунья

 Нижегородской области

от 24 декабря 2021 года №70-3

ПЛАН

капитального ремонта муниципального жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п\п | Адрес объекта | Наименование работ | Стоимость работ, в соответствии с утвержденным сметным расчетом  | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| 1. | р.п. Сява, ул. Ветлужская, д. 15 кв. 1 | Ремонт печной трубы | 16224,00 руб. | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 2. | р.п. Сява, ул. Ветлужская, д. 15 кв. 4 | Ремонт печной трубы и конька кровли | 16224,00 руб. | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 3. | с. Черное, ул. Центральная д.95 кв.1 | Ремонт отопительного котла | 27350,53 руб. | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 4. | с. Черное, ул. Молодежная д. 15 кв. 1  | Ремонт жилого помещения | 580518,00 руб. | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 5. | р.п. Сява, ул. Первомайская д. 1 кв. 4 | Замена электропроводки | 22923,60 руб. | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 6. | р.п. Вахтан, ул.Филипповича д.4 кв.9 | Ремонт жилого помещения | 149026,80 руб. | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 7. | г.Шахунья, ул.Октябрьская д.126 кв.3 ком.2 | Ремонт пола, замена окна | 55162,80 руб. | январь 2022 | декабрь 2022 |
| 8. | р.п. Сява, ул. Островского, д. 11 кв. 3 | Ремонт печной трубы | 30894,00 руб. | январь 2022 | декабрь 2022 |