|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpgАдминистрация городского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 11 января 2022 года № 15

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа
 город Шахунья Нижегородской области от 23.10.2017 № 1295 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского
 округа город Шахунья Нижегородской области»**

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 3 декабря 2021 года № 68-1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25 декабря 2020 года № 50-2 «О бюджете городского округа город Шахунья на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 17 июня 2014 года № 537 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городском округе город Шахунья Нижегородской области» и постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21 октября 2015 года № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области» в целях развития транспортной инфраструктуры городского округа город Шахунья, администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.10.2017 № 1295 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области» (с изменениями, внесенными постановлением от 15.07.2019 № 774) внести изменения, изложив Программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 15.07.2019 № 774 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.10.2017 № 1295 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья Р.В.Кошелев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от 11.01.2022 г. № 15

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья**

**Нижегородской области»**

1. **Паспорт Муниципальной программы**

 **«Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья
Нижегородской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Муниципальный заказчик – координатор Программы  | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 1.2.Цель Программы | * удовлетворение потребностей  населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре;
* увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах городского округа город Шахунья Нижегородской области;
 |
| 1.3.Задачи Программы | * сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;
* развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития городского округа и улучшение качества жизни населения;
* ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области
 |
|  1.4. Срок реализации Программы | 2018-2024 годы Программа реализуется в I этап |
| 1.5.Исполнители мероприятий Программы  | - Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области - МБУ «Благоустройство»- Администрация городского округа город Шахунья |
| 1.6.Объемы и источники финансирования Программы (в тысячах рублей) |
| Наименование муниципального заказчика | Источники финансирования | Всего за период реализации Программы |
| Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются прогнозными. Конкретные расходы на 2018-2024 годы будут устанавливаться в соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Шахунья о бюджете городского округа на текущий финансовый год и фактические расходы будут произведены в пределах поступивших денежных средств в муниципальный дорожный фонд. |
|  | Всего, в том числе: | 215 732,91411 |
|  | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд) | 138 606,82437 |
|  | Местный бюджет (субсидия транспортным предприятиям) | 60,00 |
|  | Прочие источники (средства регионального дорожного фонда - субсидии областной бюджет) | 72 771,00417 |
| 1.7. Система организации контроля за исполнением Программы | Оперативное управление реализацией Программы осуществляет Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;Контроль за исполнением Программы – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 1.8. Индикаторы достижения цели (целей) Программы |
| По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: | По окончании реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели:-доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог к 2024 году составит 24,68 % |

**2. Текст Программы**

**2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными способами**

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области составляет 375,89 км, в том числе:

- с твердым покрытием – 160,98 км;

- с грунтовым покрытием – 214,91 км.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики округа и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

 Это в полной мере относится к улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12 - 15 процентов.

 Неразвитость улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

 Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования.

 Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

 Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети поселения является сдерживающим фактором развития экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

**2.2. Цели и задачи Программы**

Главной целью реализации Программы является удовлетворение потребностей  населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.

- повышение безопасности дорожного движения;

- ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД), находящихся вне границ земельного участка, на котором расположен МКД населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области.

 Цель Программы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области.

**2.3. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы. Программа реализуется в I этап.

**2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Таблица № 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Исполнители мероприятий  | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей |
| План |
| 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1. | Ремонт дорог городского округа город Шахунья | Кап. вложения | 2018-2023 г.г. | Управление по работе с территориями | 15 752,968 | 17 737,05114 | 20 958,32253 | 23551,28270 | 20202,400 | 20202,400 | 20202,400 | 138 606,82437 |
| 1.1. | Субсидия на ремонт дорог городского округа город Шахунья | Прочие расходы | 2020-2023 г.г. | МБУ «Благоустройство» | - | - | 630,00 | 1005,74000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 3735,740 |
| 2. | Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий | Прочие расходы | 2020 г. | Администрация городского округа город Шахунья | - | - | 60,00 | - | - | - | - | 60,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 15 752,968 | 17 737,05114 | 21 648,32253 | 24557,02270 | 20902,400 | 20902,400 | 20902,400 | 142 402,56437 |

**2.5. Индикаторы достижения.**

Таблица № 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя результативности | Ед.измер. | Прогноз | Оценка |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 384,19 | 379,23 | 375,57 | 375,89 | 375,89 | 375,89 | 375,89 | 375,89 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 83,4 | 82,15 | 81,34 | 79,78 | 78,12 | 77,17 | 76,63 | 75,32 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог составит | % | 16,6 | 17,85 | 18,66 | 20,22 | 21,88 | 22,83 | 23,37 | 24,68 |

**2.6. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа город Шахунья в сумме 138 606,82437 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 37 коп, и областного бюджета в сумме 72 771,00417(Семьдесят два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча четыре) рубля 17 коп, в том числе по годам и источникам финансирования:

Расходы (тыс. руб.), годы

Таблица 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Подпрограмма муниципальной программы  | Заказчик-координатор, соисполнители  | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного и областного бюджетов, тыс. рублей |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие транспортной системы в городском округе город Шахунья Нижегородской области |  | всего  | 15 752,968 | 37 172,73678 | 63 272,49363 | 36827,52270 | 20902,400 | 20902,400 | 20902,400 | 215 732,91411 |
| Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  | 15 752,968 | 37 172,73678 | 60 106,96715 | 24557,02270 | 20202,400 | 20202,400 | 20202,400 | 198 196,89463 |
| МБУ «Благоустройство» | - | - | 630,00 | 1005,74000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 3 735,740 |
| Администрация городского округа город Шахунья | - | - | 2 535,52629 | 2100,000 | - | - | - | 4 635,52629 |

**2.7. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к программе «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области» |
|  |  |  |  |
| **Перечень на ремонт дорог городского округа город Шахунья на 2018 - 2024 годы** |
|  |  |  |  |
| **Объемы выполненных работ по ремонту проезжей части в 2018 году** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Протяженность, км** |
| 1 | Ремонт проезжей части **ул. Белинского** от ул. Генерала Веденина до ул. Кирова в г. Шахунья Нижегородской области | 928,430 | 0,181 |
| 2 | Ремонт проезжей части **ул. Тимирязева** от ул. Коминтерна до ул. Кирова в г. Шахунья Нижегородской области | 1500,001 | 0,537 |
| 3 | Ремонт проезжей части **ул. Восточная** от ул. Коминтерна до ул. Первомайская и **ул. Восточная** от ул. Генерала Веденина до дома № 71 по ул. Восточная в г.Шахунья Нижегородской области | 1000,000 | 0,2 |
| 4 | Устройство парковочных мест, находящихся вне границ земельного участка вблизи поликлиники ГБУЗ НО "Шахунская ЦРБ" в г.Шахунья Нижегородской области | 289,020 | 0,057 |
| 5 | Ремонт проезжей части **ул. Элеваторная** от ул. Куликовский проезд до проходной в г. Шахунья Нижегородской области | 1566,421 | 0,24 |
| 6 | Ремонт площади Советская в г. Шахунья Нижегородской обл. | 1800,504 | 0,24 |
| 7 | Ремонт проезжей части **ул. Некрасова** от ул. Пушкина до пер. Серова в р.п. Вахтан г.о.г. Шахунья Нижегородской области | 2803,922 | 0,482 |
| 8 | Ремонт проезжей части **ул. Просвещения** от дома № 6 по ул. Просвещения до дома № 9 по ул. Молодежная в р.п. Сява г.о.г. Шахунья Нижегородской области | 2470,966 | 0,536 |
| 9 | Ремонт проезжей части ул. Ленина от ул. Крупской до ул. Яранское шоссе в г. Шахунья Нижегородской области | 2340,970 | 0,472 |
| 10 | Ямочный ремонт | 658,154 |   |
| 11 | Приобретение знаков | 264,282 |   |
| 12 | Прочие работы (ремонт трубы, ремонт съездов) | 140,299 |   |
|   | **Итого п.п. 1-12** | **15762,969** | **2,945** |
| **Объемы выполненных работ по ремонту проезжей части в 2019 году** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Протяженность, км** |
| 13 | Ремонт проезжей части **ул. 85-я Гвардейская** от ул. Генерала Веденина до ул. Энгельса в г. Шахунья Нижегородской области | 2 730,556 | 0,39 |
| 14 | Ремонт проезжей части **ул. Генерала Веденина** от ул. 85-я Гвардейская до пер. Летний в г. Шахунья Нижегородской области | 629,182 | 0,09 |
| 15 | Ремонт проезжей части у**л. Генерала Веденина** от ул. Советская до пер. Больничный в г. Шахунья Нижегородской области | 1 894,289 | 0,271 |
| 16 | Ремонт проезжей части **ул. Карла Маркса** от ул. Ширшова до ул. Папанина в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 869,755 | 0,124 |
| 17 | Ремонт проезжей части **ул. Лесная** от ул. Осипенко до ул. Федорова в г. Шахунья Нижегородской области | 1 270,832 | 0,182 |
| 18 | Ремонт проезжей части **ул. Энгельса** от ул. 85-я Гвардейская до ул. Островского в г. Шахунья Нижегородской области | 3 704,567 | 0,529 |
| 19 | Ремонт проезжей части **ул. Попова** от дома №6 по ул. Попова до ул. Кутузова, **ул. Кутузова** от ул. Попова до ул. Энгельса и **ул. Энгельса** от ул. Кутузова до ул. Пархоменко в г. Шахунья Нижегородской области (асфальт) | 2 206,105 | 0,264 |
| 20 | Ремонт **тротуара по ул. Свердлова** от ул. Революционная до дома №26 по ул. Свердлова, тротуара по **ул. Революционная** от дома №17 до дома №21 по ул. Революционная и тротуара по **ул. Генерала Веденина** от ул. Советская до пер. Больничный в г. Шахунья Нижегородской области | 1 601,899 | 0,206 |
| 21 | Ремонт проезжей части на пересечении улиц Первомайская и Семашко в р.п. Вахтан г.о.г. Шахунья Нижегородской области | 513,654 | 0,07 |
| 22 | Благоустройство пешеходного перехода на пересечении ул. Комсомольская и ул. Гагарина в г. Шахунья Нижегородской области | 355,081 |   |
| 23 | Ремонт проезжей части **ул. Первомайская** км 1+135 – 2+590 в г. Шахунья Нижегородской области (от ул. Чапаева до ул. Тургенева) | 8 305,631 | 1,455 |
| 24 | Ремонт проезжей части **ул. Комсомольская** км 0+500 – 1+943 в г. Шахунья Нижегородской области (от ул. Чапаева до ул. Тургенева) | 11 425,028 | 1,443 |
| 25 | Щебень | 174,008 |   |
| 26 | Ямочный ремонт | 815,230 |   |
| 27 | Нанесение разметки | 300,000 |   |
| 28 | Приобретение знаков | 300,000 |   |
| 29 | Непредвиденные затраты, резерв | 76,91978 |   |
|   | **Итого п.п. 13-29** | **37172,73678** | **5,024** |
| **Объемы выполненных работ по ремонту проезжей части в 2020 году** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Протяженность, км** |
| 30 | Ремонт проезжей части **ул.Белинского** от ул.Первомайская до ул.Генерала Веденина и **ул.Первомайская** от ул.Восточная до ул.85-я Гвардейская в г.Шахунья Нижегородской области (щебень) | 2 860,907  | 0,593 |
| 31 | Ремонт проезжей части **ул.Чкалова** от ул.Первомайская до ул.Генерала Веденина в г.Шахунья Нижегородской области (щебень) | 1 281,437  | 0,253 |
| 32 | Ремонт проезжей части **пер.Торговый** от ул.85-я Гвардейская до ул.Тимирязева в г.Шахунья Нижегородской области (асфальт) | 1 439,725  | 0,186 |
| 33 | Ремонт проезжей части **ул.Островского** от ул.Революционная до ул.Генерала Веденина в г.Шахунья Нижегородской области (щебень) | 738,832  | 0,157 |
| 34 | Ремонт проезжей части **ул.Лесозаводская** от ул. Кооперативная до ул. Кирова в р.п. Сява, г.о.г. Шахунья Нижегородской области (асфальт) | 2 150,236  | 0,346 |
| 35 | Ремонт проезжей части **ул.Энгельса** от ул. Гагарина до ул. Минина в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 983,099  | 0,13 |
| 36 | Ремонт проезжей части **ул. Революционная** км 0+000-1+915 в г. Шахунья Нижегородской области (от начала до ул. Тургенева) | 24 742,94061  | 1,76 |
| 37 | Ремонт проезжей части **ул. Коминтерна** км 0+950-1+872 в г. Шахунья Нижегородской области (от ж/д переезда до ж/д вокзала) | 1,048 |
| 38 | Ремонт проезжей части **ул. Семашко** км 0+000-0+690 в **р.п. Вахтан**, г.о.г. Шахунья Нижегородской области (от ул. Карповская до ул. Первомайская) | 0,000  | 0,458 |
| 39 | Ремонт проезжей части **ул. Заречная** км 0+600-1+207 в **р.п. Вахтан**, г.о.г. Шахунья Нижегородской области (от дома № 14 по ул. Заречная до ул. Мухачева) | 0,000  | 0,462 |
| 40 | Ремонту проезжей части **ул. Ленина** км 0+017-2+169 в г. Шахунья Нижегородской области (от ул. Крупской до ул. Яранское шоссе) | 14 049,997  | 1,955 |
| 41 | Ремонт водопропускных труб в местах примыканий к проезжей части и под проезжей частью по **ул. Ленина** от ул. Дзержинского до ул. Интернациональная в г. Шахунья Нижегородской области | 852,188  |   |
| 42 | Ремонт проезжей части **ул. Линейная** от ул. Рогожникова до ул. Залесная и ул. Залесная от ул. Линейная до пер. Залесный в **р.п. Вахтан**, г.о.г. Шахунья Нижегородской области  | 1 180,998  | 0,813 |
| 43 | Ямочный ремонт | 858,79037  |   |
| 44 | Паспортизация, проектирование | 96,793  |   |
| 45 | Песок | 27,67367  |   |
| 46 | Щебень | 50,000  |   |
| 47 | Разметка | 207,53286  |   |
| 48 | Дорожные знаки | 389,26310  |   |
|   | **Итого п.п. 30-48** | **51 910,41261**  | **8,161** |
| 49 | Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий связанных с COVID-19для деятельности транспортных мероприятий | 14 952,30247  |   |
|   | **Итого п.п. 30-49** | **66 862,71508**  |   |
| **Объемы выполненных работ по ремонту проезжей части в 2021 году** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Протяженность, км** |
| 50 | Ремонт проезжей части **ул. Свердлова** км 0+000-1+157 (от ул. Комсомольская до ул. Энгельса) в г. Шахунья Нижегородской области | 10170,50 | 1,157 |
| 51 | Ремонт проезжей части **ул. Энгельса** от ул. Минина до ул. Советская в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 349,25 | 0,26 |
| 52 | Ремонт проезжей части **ул. Пушкина** от ул. Генерала Веденина до ул. Энгельса в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 1229,25 | 0,54 |
| 53 | Ремонт проезжей части **ул. Кирова** от ул. Белинского до ул. Луговая в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 1851,3 | 0,55 |
| 54 | Ремонт проезжей части **ул. Расковой** от ул. Карла Маркса до 8 Марта в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 2285,855 | 0,85 |
| 55 | Ремонт проезжей части **ул. Гризодубовой** от ул. Ленина до конца в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 2277,00 | 0,78 |
| 56 | Ремонт проезжей части **ул. Федорова** от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 2227,50 | 0,56 |
| 57 | Ремонт проезжей части **ул. Зеленая** от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистическая в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 1101,4894 | 0,465 |
| 58 | Ремонт проезжей части **ул. Лесная** от ул. Федорова до ул. Расковой в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 783,44907 | 0,275 |
| 59 | Ремонт проезжей части **пер. Залесный** от ул. Залесная до ул. Расковой, **ул. Расковой** от пер. Залесный до ул. Стахановская и **ул. Стахановская** от ул. Расковой до ул. Говорова в **р.п. Вахтан** г. Шахунья Нижегородской области | 1790,15624 | 0,805 |
| 60 | Ремонт водопропускных труб по ул. Крупской в г. Шахунья Нижегородской области | 1776,19752 |   |
| 61 | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в г. Шахунья Нижегородской области | 598,00 |   |
| 62 | Выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог на территории г. Шахунья Нижегородской области | 1194,00 |   |
| 63 | Ямочный ремонт автомобильных дорог на территории р.п. Вахтан г.о.г. Шахунья Нижегородской области | 597,499 |   |
| 64 | Ремонт водопропускных труб через р. Кугунер по ул. Свободы в р.п. Вахтан г.о.г. Шахунья Нижегородской области | 1579,29875 |   |
| 65 | Ремонт проезжей части в д. Харламовцы от ул. Центральная в сторону ул. Тургенева г. Шахунья Нижегородской области (1 этап) | 364,926 |   |
| 66 | Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог ул. Советская, ул. Чапаева и ул. Крупской в г. Шахунья Нижегородской области | 600,00 |   |
| 67 | Ремонт картой проезжей части автомобильной дороги ул. Октябрьская в г. Шахунья Нижегородской области | 100,00 |   |
| 68 | Ремонт проезжей части **ул. Кооперативная** от ул. Просвещения до ул. Комсомольская в **р.п. Сява** г.о.г. Шахунья Нижегородской области | 785,00 |   |
| 69 | Поставка средств организации дорожного движения (светофор Т.7.1) | 288,69722 |   |
| 70 | Поставка средств организации дорожного движения (дорожные знаки) | 249,25547 |   |
| 71 | Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в г. Шахунья Нижегородской области | 253,725 |   |
| 72 | Субсидия МБУ "Благоустройство" | 1702,45803 |   |
| 73 | Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий связанных с COVID-19 для деятельности транспортных мероприятий | 2100,00 |   |
| 74 | Закупка стоек для дорожных знаков, краски | 209,20 |   |
| 75 | Проектирование, паспортизация, прочие работы | 223,516 |   |
| 76 | Судебная экспертиза | 140,00 |   |
|   | **Итого п.п. 50-76** | **36827,5227** | **6,242** |
| **План работ по ремонту автомобильных дорог в 2022 году** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Протяженность, км** |
| 77 | Ремонт проезжей части **ул. Комарова** км 0+000-0+894 (от ул. Коминтерна до ул. Генерала Веденина) в г. Шахунья Нижегородской области | (субсидия) | 0,894 |
| 78 | Ремонт проезжей части **ул. Кооперативная** от ул. Просвещения до ул. Кирова в р.п. Сява г.о.г. Шахунья Нижегородской области |   | 0,545 |
| 79 | Ремонт проезжей части **пер. Парковый** от ул. Комсомольская до ул. Коминтерна и ремонт картой **ул. Комсомольская** у здания «Гимназия» в г. Шахунья Нижегородской области (асфальт) | 1300,9524 | 0,21 |
| 80 | Ремонт проезжей части **ул. Карла Маркса** от дома № 108 по ул. Карла Маркса до ул. Леваневского в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 934,9932 | 0,29 |
| 81 | Ремонт проезжей части **ул. 8-е Марта** от ул. Крупской до ул. Леваневского в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 5626,6784 | 1,2 |
| 82 | Ремонт проезжей части **пер. Серова** от ул. Некрасова до ул. Кирпичная, **ул. Кирпичная** от пер. Серова до ул. Расковой и **ул. Расковой** от ул. Кирпичная до ул. Стахановская в р.п. Вахтан г.о.г. Шахунья Нижегородской области | 3597,155 | 0,73 |
| 83 | Субсидия (местный бюджет дорожного фонда) на ремонт проезжих частей автомобильных дорог в рамках проекта инициативного бюджетирования «ВАМ РЕШАТЬ!» | 6242,621 | 5,291 |
| 84 | Ямочный ремонт | 600,000 |   |
| 85 | Проектирование, паспортизация, прочие работы (ремонт труб, ремонт съездов/тротуара по ул. Первомайская) | 1000,000 |   |
| 86 | Щебень | 300,000 |   |
| 87 | Дорожные знаки | 300,000 |   |
| 88 | Разметка | 300,000 |   |
| 89 | Субсидия МБУ "Благоустройство" | 700,000 |   |
|   | **Итого п.п. 77-89** | **20902,400** | **9,16** |
| **План работ по ремонту автомобильных дорог в 2023 году** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Протяженность, км** |
| 90 | Ремонт проезжей части **ул. Гагарина** от ул. Коминтерна до ул. Генерала Веденина в г. Шахунья Нижегородской области (асфальт) | 5788,168 | 1,16 |
| 91 | Ремонт проезжей части **ул. Советская** в г. Шахунья Нижегородской области (асфальт) | 4341,126 | 0,87 |
| 92 | Ремонт проезжей части **ул. Октябрьская** в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 5077,540 | 1,3 |
| 93 | Ремонт проезда в д. Харламовцы от ул. Центральная до ул. Тургенева в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 2795,566 | 0,42 |
| 94 | Проектирование | 500,000 |   |
| 95 | Ямочный ремонт | 600,000 |   |
| 96 | Паспортизация автомобильных дорог | 200,000 |   |
| 97 | Щебень | 300,000 |   |
| 98 | Дорожные знаки | 300,000 |   |
| 99 | Разметка | 300,000 |   |
| 100 | Субсидия МБУ "Благоустройство" | 700,000 |   |
|   | **Итого п.п. 90-100** | **20902,400** | **3,75** |
| **План работ по ремонту автомобильных дорог в 2024 году** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Протяженность, км** |
| 101 | Ремонт проезжей части **ул. Леваневского** в г. Шахунья Нижегородской области (асфальт) | 1848,520 | 0,37 |
| 102 | Ремонт проезжей части **ул. Ленина** (от ул. Осипенко до ул. Крупской) в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 2905,860 | 0,87 |
| 103 | Ремонт проезжей части **ул. Садовая** в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 9725,442 | 2,49 |
| 104 | Ремонт проезжей части **ул. Лесная** в г. Шахунья Нижегородской области (щебень) | 3522,578 | 1,2 |
| 105 | Проектирование | 500,000 |   |
| 106 | Ямочный ремонт | 600,000 |   |
| 107 | Паспортизация автомобильных дорог | 200,000 |   |
| 108 | Щебень | 300,000 |   |
| 109 | Дорожные знаки | 300,000 |   |
| 110 | Разметка | 300,000 |   |
| 111 | Субсидия МБУ "Благоустройство" | 700,000 |   |
|   | **Итого п.п. 101-111** | **20902,400** | **4,93** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_