|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpg Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 31 января 2022 года № 88

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа   
город Шахунья Нижегородской области от 14.08.2018 № 1111 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2017-2019 годы»**

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области   
**п о с т а н о в л я е т :**

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 14.08.2018 № 1111 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2017-2019 годы» (с изменениями от 23.01.2020 № 74)внести изменения, изложив в новой редакции краткосрочный план согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Знамя труда».

3. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и в газете «Знамя труда».

4. Признать утратившим силу  постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.01.2020 № 74 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  от  14.08.2018  № 1111 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Шахунья Нижегородской области  на 2017-2019 годы» со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области С.А.Кузнецова.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья Р.В.Кошелев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Шахунья

от 31.01.2022 г. № 88

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Шахунья   
Нижегородской области

от 14.08.2018 г. № 1111

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области,   
в отношении многоквартирных домов городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2017 - 2019 годы**

г. Шахунья

2022 г.

ПАСПОРТ

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2017 - 2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Краткосрочного плана | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2017 - 2019 годы (далее – План). |
| 2. Основание для разработки Плана | 1) Жилищный кодекс Российской Федерации;  2) Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185 ФЗ);  3) Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»;  4) Постановление Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области;  5) Постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2013 № 1000 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2014 год». |
| 3. Заказчик Плана | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 4. Разработчик Плана | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и энергетики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| 5. Цели Плана | 1) Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее – МКД);  2) Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в МКД, в том числе по их восстановлению или замене для улучшения эксплуатационных характеристик;  3) Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170; |
| 6. Задачи Плана | 1) Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества всех МКД, за исключением МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;  2) Использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта. |
| 7. Сроки реализации Плана | 2017 - 2019 годы |
| 8. Объем и источники финансирования Плана  9. Исполнители Плана  10. Ожидаемые результаты | Основной источник реализации Программы - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (приложение 1).  2017 год:  - средства собственников помещений – 23863,104 тыс.руб.  2018 год:  - средства собственников помещений – 45101,204 тыс. руб.  2019 год:  - средства собственников помещений – 9011,252 тыс. руб.  Некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (Региональный оператор);  Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области.  Количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта – 44 ед., общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД – 59757,20 кв.м. |

11. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, подлежащих капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ и услуг на 2017 - 2019 годы (приложение 2).

12. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии со статьей 5 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (в соответствии с приложением 3), включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;  
2) ремонт крыши;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

4) ремонт фасада;

5) разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Стоимость услуг и (или) работ, указанных в настоящем пункте, не может превышать 7 процентов от общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

6) разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

7) осуществление строительного контроля.

|  |  |
| --- | --- |
| 13. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Плана  14. Контроль за исполнением Плана | По итогам реализации Плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:  Индикаторы:  1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов городского округа город Шахунья Нижегородской области, подлежащих включению в Программу составит 15,4 %.  Непосредственные результаты:  1. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 59,76 тыс. кв.м.  2. Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 44 ед.  Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области;  Некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (Региональный оператор);  Государственная жилищная инспекция Нижегородской области. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | **Приложение 1** | | | | |
| **Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | | | | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | | | | | | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | | | | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средва на капитальный ремонт | | | | | |
| **Всего** | в том числе | | | **Всего** | в том числе | | | | | в том числе | | | | Всего | в том числе | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе | | | | |
| у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО | | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
| **кв.м** | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | **руб.** | руб. | | руб. | | руб. | % | % | % | | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | | руб. | | руб. |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | | 25 | | 26 |
| **51** | **Городской округ город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по городскому округу город Шахунья на 2017-2019 годы** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **6 408 335** | **81 988 937** | **81 988 937** | |  | |  |
| **по МО на 2017 год** | | **397 829,75** | 390 266,85 |  | 7 562,90 |  |  | 6,30 | **2 506 327** | 2 458 681 | |  | | 47 646 | 90 |  |  | | 95 |  |  | 3 751 474 | **29 114 883** | 29 114 883 | |  | |  |
| **по МО на 2018 год** | | **398 749,65** | 391 186,75 |  | 7 562,90 |  |  | 6,30 | **2 512 123** | 2 464 477 | |  | | 47 646 | 89 |  |  | | 95 |  |  | 1 334 916 | **26 451 880** | 26 451 880 | |  | |  |
| **по МО на 2019 год** | | **398 489,05** | 390 926,15 |  | 7 562,90 |  |  | 6,30 | **2 510 481** | 2 462 835 | |  | | 47 646 | 89 |  |  | | 95 |  |  | 1 321 945 | **26 422 174** | 26 422 174 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | | Год ввода в эксплуатацию | | Завершение последнего капитального ремонта | | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | Плановая дата завершения работ |
| Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | **Всего:** | в том числе: | | | | | **Всего:** | в том числе: | | | |
| За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
|
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | | чел. | руб. | руб. | руб. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **Всего по городскому округу город Шахунья Нижегородской области на 2017-2019 годы** | | |  | |  | |  | | |  |  |  | **71 820,80** | **59 757,20** | **59 757,20** |  | **54 583,20** | | **2 357,00** | **77 975 560,00** |  |  | |  | **77 975 560,00** | **77 975 560,00** | **74 589 330,00** | **1 884 429,00** | **1 501 801,00** |  |  |
| **Итого по МО на 2017 год** |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | **19 188,00** | **16 695,30** | **16 695,30** |  | **14 813,30** | | **661,00** | **23 863 104,00** |  |  | |  | **23 863 104,00** | **23 863 104,00** | **23 363 127,00** | **0,00** | **499 977,00** |  |  |
| 1 | п.Вахтан, ул.Ленина, д.7 | | 1975 | | не было | | РО | | | К | 4 | 3 | 3 427,00 | 2 448,00 | 2 448,00 |  | 2 287,60 | | 80,00 | 1 638 689,00 |  |  | |  | 1 638 689,00 | 1 638 689,00 | 1 604 355,00 | 0,00 | 34 334,00 |  | 12.2017 |
| 2 | г.Шахунья, ул.Островского, д.1 | | 1980 | | не было | | РО | | | К | 5 | 4 | 3 675,60 | 3 394,10 | 3 394,10 |  | 3 280,30 | | 177,00 | 3 621 557,00 |  |  | |  | 3 621 557,00 | 3 621 557,00 | 3 545 679,00 | 0,00 | 75 878,00 |  | 12.2017 |
| 3 | п.Сява, ул.Ленина, д.6 | | 1933 | | не было | | РО | | | Д | 2 | 2 | 496,20 | 448,20 | 448,20 |  | 430,40 | | 17,00 | 939 836,00 |  |  | |  | 939 836,00 | 939 836,00 | 920 144,00 | 0,00 | 19 692,00 |  | 12.2017 |
| 4 | г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.55б | | 1971 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 784,00 | 723,20 | 723,20 |  | 723,20 | | 20,00 | 2 110 341,00 |  |  | |  | 2 110 341,00 | 2 110 341,00 | 2 066 125,00 | 0,00 | 44 216,00 |  | 12.2017 |
| 5 | с.Верховское, ул.Дорожная, д.4 | | 1984 | | не было | | РО | | | К | 3 | 2 | 1 225,00 | 875,00 | 875,00 |  | 424,00 | | 31,00 | 1 769 031,00 |  |  | |  | 1 769 031,00 | 1 769 031,00 | 1 731 966,00 | 0,00 | 37 065,00 |  | 12.2017 |
| 6 | п.Сява, ул.Ленина, д.9 | | 1935 | | не было | | РО | | | Д | 2 | 2 | 500,90 | 454,90 | 454,90 |  | 454,90 | | 14,00 | 1 256 790,00 |  |  | |  | 1 256 790,00 | 1 256 790,00 | 1 230 458,00 | 0,00 | 26 332,00 |  | 12.2017 |
| 7 | г.Шахунья, ул.Островского, д.3 | | 1978 | | не было | | РО | | | К | 5 | 4 | 3 704,10 | 3 422,60 | 3 422,60 |  | 3 198,90 | | 147,00 | 3 446 308,00 |  |  | |  | 3 446 308,00 | 3 446 308,00 | 3 374 102,00 | 0,00 | 72 206,00 |  | 12.2017 |
| 8 | п.Сява, ул.Просвещения, д.10 | | 1974 | | не было | | РО | | | П | 5 | 4 | 3 958,50 | 3 638,50 | 3 638,50 |  | 3 429,10 | | 106,00 | 6 165 057,00 |  |  | |  | 6 165 057,00 | 6 165 057,00 | 6 035 889,00 | 0,00 | 129 168,00 |  | 12.2017 |
| 9 | с.Черное, ул.Молодежная, д.1 | | 1977 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 607,20 | 559,50 | 559,50 |  | 245,70 | | 30,00 | 1 179 674,00 |  |  | |  | 1 179 674,00 | 1 179 674,00 | 1 154 957,00 | 0,00 | 24 717,00 |  | 12.2017 |
| 10 | с.Черное, ул.Молодежная, д.14 | | 1986 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 809,50 | 731,30 | 731,30 |  | 339,20 | | 39,00 | 1 735 821,00 |  |  | |  | 1 735 821,00 | 1 735 821,00 | 1 699 452,00 | 0,00 | 36 369,00 |  | 12.2017 |
| **Итого по МО на 2018 год** |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | **30 930,20** | **25 444,60** | **25 444,60** |  | **23 544,80** | | **921,00** | **45 101 204,00** |  |  | |  | **45 101 204,00** | **45 101 204,00** | **42 919 834,00** | **1 262 878,00** | **918 492,00** |  |  |
| 11 | п.Вахтан, ул.Гагарина, д.1 | | 1966 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 407,00 | 361,90 | 361,90 |  | 312,00 | | 11,00 | 1 034 470,00 |  |  | |  | 1 034 470,00 | 1 034 470,00 | 1 012 796,00 | 0,00 | 21 674,00 |  | 12.2018 |
| 12 | п.Вахтан, ул.Гагарина, д.5 | | 1967 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 503,00 | 360,00 | 360,00 |  | 360,00 | | 11,00 | 1 384 861,00 |  |  | |  | 1 384 861,00 | 1 384 861,00 | 1 355 845,00 | 0,00 | 29 016,00 |  | 12.2018 |
| 13 | г.Шахунья, ул.Попова, д.8 | | 1988 | | не было | | РО | | | П | 3 | 3 | 1 583,20 | 1 403,20 | 1 403,20 |  | 1 265,00 | | 56,00 | 851 476,00 |  |  | |  | 851 476,00 | 851 476,00 | 814 204,00 | 19 848,00 | 17 424,00 |  | 12.2018 |
| 14 | г.Шахунья, ул.Первомайская, д.32 | | 1984 | | не было | | РО | | | К | 5 | 3 | 2 362,60 | 2 041,90 | 2 041,90 |  | 1 612,00 | | 76,00 | 1 235 333,00 |  |  | |  | 1 235 333,00 | 1 235 333,00 | 1 175 640,00 | 34 534,00 | 25 159,00 |  | 12.2018 |
| 15 | г.Шахунья, ул.Г.Веденина, д.74А | | 1993 | | не было | | РО | | | К | 3 | 4 | 2 316,20 | 2 060,20 | 2 060,20 |  | 1 723,00 | | 78,00 | 3 594 520,00 |  |  | |  | 3 594 520,00 | 3 594 520,00 | 3 444 555,00 | 76 251,00 | 73 714,00 |  | 12.2018 |
| 16 | г.Шахунья, ул.Тургенева, д.38А | | 1984 | | не было | | РО | | | К | 3 | 4 | 2 202,80 | 1 980,10 | 1 980,10 |  | 1 712,00 | | 77,00 | 2 278 833,00 |  |  | |  | 2 278 833,00 | 2 278 833,00 | 2 200 592,00 | 31 148,00 | 47 093,00 |  | 12.2018 |
| 17 | г.Шахунья, ул.Тургенева, д.40А | | 1993 | | не было | | РО | | | К | 3 | 4 | 2 330,80 | 2 072,10 | 2 072,10 |  | 1 851,00 | | 80,00 | 2 262 596,00 |  |  | |  | 2 262 596,00 | 2 262 596,00 | 2 184 113,00 | 31 742,00 | 46 741,00 |  | 12.2018 |
| 18 | п. Вахтан, ул.Линейная д.40 | | 1965 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 511,00 | 365,00 | 365,00 |  | 365,00 | | 16,00 | 2 021 282,00 |  |  | |  | 2 021 282,00 | 2 021 282,00 | 1 844 390,00 | 137 422,00 | 39 470,00 |  | 12.2018 |
| 19 | п. Вахтан, ул. Линейная д.42 | | 1965 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 504,00 | 346,00 | 346,00 |  | 346,00 | | 12,00 | 2 024 209,00 |  |  | |  | 2 024 209,00 | 2 024 209,00 | 1 847 508,00 | 137 164,00 | 39 537,00 |  | 12.2018 |
| 20 | п.Вахтан, ул.Лесная, д.3 | | 1993 | | не было | | РО | | | К | 5 | 4 | 3 712,00 | 2 655,00 | 2 655,00 |  | 2 549,70 | | 78,00 | 3 582 830,00 |  |  | |  | 3 582 830,00 | 3 582 830,00 | 3 382 975,00 | 127 459,00 | 72 396,00 |  | 12.2018 |
| 21 | с.Черное,ул. Молодежная, д.15 | | 1987 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 716,90 | 456,80 | 456,80 |  | 456,80 | | 32,00 | 3 533 329,00 |  |  | |  | 3 533 329,00 | 3 533 329,00 | 3 379 115,00 | 81 900,00 | 72 314,00 |  | 12.2018 |
| 22 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.2 | | 1977 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 847,20 | 544,20 | 544,20 |  | 544,20 | | 46,00 | 3 616 001,00 |  |  | |  | 3 616 001,00 | 3 616 001,00 | 3 457 244,00 | 84 771,00 | 73 986,00 |  | 12.2018 |
| 23 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.3 | | 1978 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 881,60 | 530,40 | 530,40 |  | 530,40 | | 23,00 | 4 525 368,00 |  |  | |  | 4 525 368,00 | 4 525 368,00 | 4 346 818,00 | 85 528,00 | 93 022,00 |  | 12.2018 |
| 24 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.4 | | 1980 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 895,60 | 528,80 | 528,80 |  | 528,80 | | 36,00 | 3 440 462,00 |  |  | |  | 3 440 462,00 | 3 440 462,00 | 3 284 340,00 | 85 837,00 | 70 285,00 |  | 12.2018 |
| 25 | п.Сява, ул.Просвещения, д.12 | | 1975 | | не было | | РО | | | П | 5 | 4 | 3 912,50 | 3 620,00 | 3 620,00 |  | 3 515,50 | | 112,00 | 3 481 957,00 |  |  | |  | 3 481 957,00 | 3 481 957,00 | 3 267 134,00 | 144 906,00 | 69 917,00 |  | 12.2018 |
| 26 | п.Сява, ул.Просвещения, д.16 | | 1985 | | не было | | РО | | | П | 5 | 6 | 4 969,80 | 4 495,00 | 4 495,00 |  | 4 328,10 | | 133,00 | 4 536 218,00 |  |  | |  | 4 536 218,00 | 4 536 218,00 | 4 291 490,00 | 152 890,00 | 91 838,00 |  | 12.2018 |
| 27 | п.Вахтан, ул.Карповская д.43 | | 1981 | | не было | | РО | | | К | 3 | 3 | 2 274,00 | 1 624,00 | 1 624,00 |  | 1 545,30 | | 44,00 | 1 697 459,00 |  |  | |  | 1 697 459,00 | 1 697 459,00 | 1 631 075,00 | 31 478,00 | 34 906,00 |  | 12.2018 |
| **Итого по МО на 2019 год** |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | **21 702,60** | **17 617,30** | **17 617,30** |  | **16 225,10** | | **775,00** | **9 011 252,00** |  |  | |  | **9 011 252,00** | **9 011 252,00** | **8 306 369,00** | **621 551,00** | **83 332,00** |  |  |
| 28 | с.Черное,ул. Молодежная, д.15 | | 1987 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 716,90 | 456,80 | 456,80 |  | 456,80 | | 32,00 | 18 044,00 |  |  | |  | 18 044,00 | 18 044,00 | 0,00 | 18 044,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 29 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.2 | | 1977 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 847,20 | 544,20 | 544,20 |  | 544,20 | | 46,00 | 303 953,00 |  |  | |  | 303 953,00 | 303 953,00 | 277 069,00 | 20 954,00 | 5 930,00 |  | 12.2019 |
| 30 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.3 | | 1978 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 881,60 | 530,40 | 530,40 |  | 530,40 | | 23,00 | 312 130,00 |  |  | |  | 312 130,00 | 312 130,00 | 284 323,00 | 21 722,00 | 6 085,00 |  | 12.2019 |
| 31 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.4 | | 1980 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 895,60 | 528,80 | 528,80 |  | 528,80 | | 36,00 | 309 882,00 |  |  | |  | 309 882,00 | 309 882,00 | 281 816,00 | 22 035,00 | 6 031,00 |  | 12.2019 |
| 32 | г.Шахунья, ул.К.Маркса, д.113 | | 1995 | | не было | | РО | | | К | 3 | 3 | 1 762,70 | 1 570,40 | 1 570,40 |  | 1 384,50 | | 51,00 | 25 523,00 |  |  | |  | 25 523,00 | 25 523,00 | 0,00 | 25 523,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 33 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.1б | | 1990 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 1 038,80 | 868,20 | 868,20 |  | 812,50 | | 34,00 | 28 835,00 |  |  | |  | 28 835,00 | 28 835,00 | 0,00 | 28 835,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 34 | г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.56а | | 1965 | | не было | | РО | | | К | 3 | 4 | 1 403,10 | 1 241,50 | 1 241,50 |  | 1 159,70 | | 48,00 | 26 020,00 |  |  | |  | 26 020,00 | 26 020,00 | 0,00 | 26 020,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 35 | г.Шахунья, ул.Энгельса, д.34 | | 1975 | | не было | | РО | | | К | 2 | 3 | 994,00 | 899,80 | 899,80 |  | 819,60 | | 37,00 | 3 885 028,00 |  |  | |  | 3 885 028,00 | 3 885 028,00 | 3 826 543,00 | 33 229,00 | 25 256,00 |  | 12.2019 |
| 36 | г.Шахунья, ул.Подстанция Гагаринская, д.1 | | 1986 | | не было | | РО | | | К | 2 | 1 | 277,70 | 254,80 | 254,80 |  | 216,00 | | 9,00 | 1 183 526,00 |  |  | |  | 1 183 526,00 | 1 183 526,00 | 1 082 989,00 | 77 361,00 | 23 176,00 |  | 12.2018 |
| 37 | г.Шахунья, ул.Комарова, д.1 | | 1973 | | не было | | РО | | | К | 3 | 2 | 807,30 | 732,50 | 732,50 |  | 684,10 | | 31,00 | 32 268,00 |  |  | |  | 32 268,00 | 32 268,00 | 0,00 | 32 268,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 38 | г.Шахунья, ул.Комарова, д.1а | | 1974 | | не было | | РО | | | К | 3 | 3 | 1 254,90 | 1 138,50 | 1 138,50 |  | 948,70 | | 46,00 | 40 992,00 |  |  | |  | 40 992,00 | 40 992,00 | 0,00 | 40 992,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 39 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.13 | | 1965 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 522,20 | 449,00 | 449,00 |  | 345,10 | | 22,00 | 27 896,00 |  |  | |  | 27 896,00 | 27 896,00 | 0,00 | 27 896,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 40 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.15 | | 1963 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 521,40 | 462,40 | 462,40 |  | 389,40 | | 21,00 | 27 857,00 |  |  | |  | 27 857,00 | 27 857,00 | 0,00 | 27 857,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 41 | п. Вахтан, ул.Леспромхозовская, д.3 | | 1988 | | не было | | РО | | | К | 5 | 5 | 3 712,00 | 2 655,00 | 2 655,00 |  | 2 508,20 | | 133,00 | 38 446,00 |  |  | |  | 38 446,00 | 38 446,00 | 0,00 | 38 446,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 42 | п. Вахтан, ул.Первомайская, д.2а | | 1973 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 508,00 | 363,00 | 363,00 |  | 363,00 | | 15,00 | 53 517,00 |  |  | |  | 53 517,00 | 53 517,00 | 0,00 | 53 517,00 | 0,00 |  | 12.2019 |
| 43 | с. Хмелевицы, ул. Центральная, д.53 | | 1975 | | не было | | РО | | | К | 2 | 2 | 497,40 | 335,00 | 335,00 |  | 282,80 | | 23,00 | 2 683 270,00 |  |  | |  | 2 683 270,00 | 2 683 270,00 | 2 553 629,00 | 112 787,00 | 16 854,00 |  | 12.2019 |
| 44 | п.Сява, ул. Просвещения, д.18 | | 1985 | | не было | | РО | | | П | 5 | 6 | 5 061,80 | 4 587,00 | 4 587,00 |  | 4 251,30 | | 168,00 | 14 065,00 |  |  | |  | 14 065,00 | 14 065,00 | 0,00 | 14 065,00 | 0,00 |  | 12.2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | **ВСЕГО стоимость капитального ремонта** (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
| Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего ПИР | в том числе | | | |
| Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | | | | | | | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |
| электроснабжение | | теплоснабжение | | газоснабжение | | холодное водоснабжение | | горячее водоснабжение | | водоотведение | |
| руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| **51** | **Городской округ город Шахунья Нижегородской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по городскому округу город Шахунья на 2017-2019 годы** | | **77 975 560,00** | **74 589 330,00** | **39 035 429,00** | **5 890,00** | **5 967 796,00** | **12 729,60** | **21 390 897,00** |  |  | **2 912,90** | **3 889 066,00** | **3 285,00** | **3 738 493,00** | **2 503,00** | **4 049 177,00** |  |  | **8 308,40** | **31 570 492,00** | **217,42** | **772 390,00** | **572,70** | **3 211 019,00** |  |  |  |  |  | **1 884 429,00** | **1 884 429,00** |  |  |  | **1 501 801,00** |  |
| **Итого по МО на 2017 год** |  | **23 863 104,00** | **23 363 127,00** | **19 955 474,00** | **3 384,00** | **2 612 439,00** | **7 855,00** | **13 364 448,00** |  |  | **1 060,00** | **1 374 455,00** | **806,00** | **1 016 343,00** | **1 377,00** | **1 587 789,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **217,42** | **772 390,00** | **492,70** | **2 635 263,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **499 977,00** |  |
| 1369 | п.Вахтан, ул.Ленина, д.7 | 1 638 689,00 | 1 604 355,00 | 1 604 355,00 |  |  | 717,00 | 1 604 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 334,00 |  |
| 1370 | г.Шахунья, ул.Островского, д.1 | 3 621 557,00 | 3 545 679,00 | 3 168 253,00 |  |  | 1 576,50 | 3 168 253,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,70 | 377 426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 878,00 |  |
| 1371 | п.Сява, ул.Ленина, д.6 | 939 836,00 | 920 144,00 | 920 144,00 |  |  | 371,00 | 676 590,00 |  |  | 95,00 | 123 666,00 |  |  | 68,00 | 119 888,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 692,00 |  |
| 1372 | г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.55б | 2 110 341,00 | 2 066 125,00 | 1 734 674,00 | 367,00 | 355 075,00 | 388,00 | 773 534,00 |  |  | 115,00 | 138 244,00 | 241,00 | 291 531,00 | 160,00 | 176 290,00 |  |  |  |  |  |  | 98,80 | 331 451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 216,00 |  |
| 1373 | с.Верховское, ул.Дорожная, д.4 | 1 769 031,00 | 1 731 966,00 | 1 158 114,00 |  |  | 664,00 | 947 165,00 |  |  | 140,00 | 210 949,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 | 573 852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 065,00 |  |
| 1374 | п.Сява, ул.Ленина, д.9 | 1 256 790,00 | 1 230 458,00 | 1 230 458,00 | 367,00 | 347 830,00 | 326,00 | 608 083,00 |  |  | 95,00 | 154 657,00 |  |  | 68,00 | 119 888,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 332,00 |  |
| 1375 | г.Шахунья, ул.Островского, д.3 | 3 446 308,00 | 3 374 102,00 | 2 979 138,00 |  |  | 1 512,50 | 2 672 099,00 |  |  |  |  |  |  | 293,00 | 307 039,00 |  |  |  |  | 108,72 | 394 964,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 206,00 |  |
| 1376 | п.Сява, ул.Просвещения, д.10 | 6 165 057,00 | 6 035 889,00 | 5 339 720,00 | 1 825,00 | 1 068 974,00 | 2 300,00 | 2 914 369,00 |  |  | 305,00 | 314 284,00 | 565,00 | 724 812,00 | 308,00 | 317 281,00 |  |  |  |  |  |  | 170,00 | 696 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 168,00 |  |
| 1377 | с.Черное, ул.Молодежная, д.1 | 1 179 674,00 | 1 154 957,00 | 738 588,00 | 367,00 | 356 585,00 |  |  |  |  | 145,00 | 205 411,00 |  |  | 160,00 | 176 592,00 |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 416 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 717,00 |  |
| 1378 | с.Черное, ул.Молодежная, д.14 | 1 735 821,00 | 1 699 452,00 | 1 082 030,00 | 458,00 | 483 975,00 |  |  |  |  | 165,00 | 227 244,00 |  |  | 320,00 | 370 811,00 |  |  |  |  |  |  | 61,20 | 617 422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 369,00 |  |
| **Итого по МО на 2018 год** |  | **45 101 204,00** | **42 919 834,00** | **17 460 807,00** | **2 185,00** | **2 920 860,00** | **4 874,60** | **8 026 449,00** |  |  | **1 778,90** | **2 395 758,00** | **2 479,00** | **2 722 150,00** | **1 001,00** | **1 395 590,00** |  |  | **7 325,00** | **24 883 271,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **575 756,00** |  |  |  |  |  | **1 262 878,00** | **1 262 878,00** |  |  |  | **918 492,00** |  |
| 1379 | п.Вахтан, ул.Гагарина, д.1 | 1 034 470,00 | 1 012 796,00 | 717 356,00 |  |  | 315,00 | 625 536,00 |  |  | 70,00 | 91 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,50 | 295 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 674,00 |  |
| 1380 | п.Вахтан, ул.Гагарина, д.5 | 1 384 861,00 | 1 355 845,00 | 1 075 529,00 | 224,00 | 325 042,00 | 329,00 | 658 667,00 |  |  | 70,00 | 91 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,50 | 280 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 016,00 |  |
| 1381 | г.Шахунья, ул.Попова, д.8 | 851 476,00 | 814 204,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,60 | 814 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 848,00 | 19 848,00 |  |  |  | 17 424,00 |  |
| 1382 | г.Шахунья, ул.Первомайская, д.32 | 1 235 333,00 | 1 175 640,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,20 | 1 175 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 534,00 | 34 534,00 |  |  |  | 25 159,00 |  |
| 1383 | г.Шахунья, ул.Г.Веденина, д.74А | 3 594 520,00 | 3 444 555,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,20 | 3 444 555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 251,00 | 76 251,00 |  |  |  | 73 714,00 |  |
| 1384 | г.Шахунья, ул.Тургенева, д.38А | 2 278 833,00 | 2 200 592,00 | 2 200 592,00 |  |  | 1 598,00 | 2 200 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 148,00 | 31 148,00 |  |  |  | 47 093,00 |  |
| 1385 | г.Шахунья, ул.Тургенева, д.40А | 2 262 596,00 | 2 184 113,00 | 2 184 113,00 |  |  | 829,60 | 2 184 113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 742,00 | 31 742,00 |  |  |  | 46 741,00 |  |
| 1386 | п. Вахтан, ул.Линейная д.40 | 2 021 282,00 | 1 844 390,00 | 788 764,00 | 185,00 | 273 613,00 | 350,00 | 361 674,00 |  |  | 68,00 | 99 871,00 |  |  | 24,00 | 53 606,00 |  |  | 366,30 | 1 055 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 422,00 | 137 422,00 |  |  |  | 39 470,00 |  |
| 1387 | п. Вахтан, ул. Линейная д.42 | 2 024 209,00 | 1 847 508,00 | 791 882,00 | 153,00 | 273 613,00 | 350,00 | 364 792,00 |  |  | 68,00 | 99 871,00 |  |  | 24,00 | 53 606,00 |  |  | 366,30 | 1 055 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 164,00 | 137 164,00 |  |  |  | 39 537,00 |  |
| 1388 | п.Вахтан, ул.Лесная, д.3 | 3 582 830,00 | 3 382 975,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973,80 | 3 382 975,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 459,00 | 127 459,00 |  |  |  | 72 396,00 |  |
| 1389 | с.Черное,ул. Молодежная, д.15 | 3 533 329,00 | 3 379 115,00 | 560 109,00 | 369,00 | 325 518,00 |  |  |  |  | 120,50 | 234 591,00 |  |  |  |  |  |  | 802,90 | 2 819 006,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 900,00 | 81 900,00 |  |  |  | 72 314,00 |  |
| 1390 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.2 | 3 616 001,00 | 3 457 244,00 | 818 535,00 | 418,00 | 578 961,00 |  |  |  |  | 140,00 | 239 574,00 |  |  |  |  |  |  | 724,00 | 2 638 709,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 771,00 | 84 771,00 |  |  |  | 73 986,00 |  |
| 1391 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.3 | 4 525 368,00 | 4 346 818,00 | 820 231,00 | 418,00 | 580 523,00 |  |  |  |  | 140,00 | 239 708,00 |  |  |  |  |  |  | 724,00 | 3 526 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 528,00 | 85 528,00 |  |  |  | 93 022,00 |  |
| 1392 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.4 | 3 440 462,00 | 3 284 340,00 | 790 929,00 | 418,00 | 563 590,00 |  |  |  |  | 140,00 | 227 339,00 |  |  |  |  |  |  | 736,90 | 2 493 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 837,00 | 85 837,00 |  |  |  | 70 285,00 |  |
| 1393 | п.Сява, ул.Просвещения, д.12 | 3 481 957,00 | 3 267 134,00 | 2 169 119,00 |  |  |  |  |  |  | 322,50 | 487 700,00 | 949,00 | 1 153 197,00 | 264,00 | 528 222,00 |  |  | 961,50 | 1 098 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 906,00 | 144 906,00 |  |  |  | 69 917,00 |  |
| 1394 | п.Сява, ул.Просвещения, д.16 | 4 536 218,00 | 4 291 490,00 | 2 912 573,00 |  |  |  |  |  |  | 639,90 | 583 464,00 | 1 530,00 | 1 568 953,00 | 689,00 | 760 156,00 |  |  | 1 096,00 | 1 378 917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 890,00 | 152 890,00 |  |  |  | 91 838,00 |  |
| 1395 | п.Вахтан, ул.Карповская д.43 | 1 697 459,00 | 1 631 075,00 | 1 631 075,00 |  |  | 1 103,00 | 1 631 075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 478,00 | 31 478,00 |  |  |  | 34 906,00 |  |
| **Итого по МО на 2019 год** |  | **9 011 252,00** | **8 306 369,00** | **1 619 148,00** | **321,00** | **434 497,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **74,00** | **118 853,00** | **0,00** | **0,00** | **125,00** | **1 065 798,00** |  |  | **983,40** | **6 687 221,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  | **621 551,00** | **621 551,00** |  |  |  | **83 332,00** |  |
| 1396 | с.Черное,ул. Молодежная, д.15 | 18 044,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 044,00 | 18 044,00 |  |  |  |  |  |
| 1397 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.2 | 303 953,00 | 277 069,00 | 277 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,00 | 277 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 954,00 | 20 954,00 |  |  |  | 5 930,00 |  |
| 1398 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.3 | 312 130,00 | 284 323,00 | 284 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,00 | 284 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 722,00 | 21 722,00 |  |  |  | 6 085,00 |  |
| 1399 | с.Хмелевицы,ул. Мелиоративная,д.4 | 309 882,00 | 281 816,00 | 281 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,00 | 281 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 035,00 | 22 035,00 |  |  |  | 6 031,00 |  |
| 1400 | г.Шахунья, ул.К.Маркса, д.113 | 25 523,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 523,00 | 25 523,00 |  |  |  |  |  |
| 1401 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.1б | 28 835,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 835,00 | 28 835,00 |  |  |  |  |  |
| 1402 | г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.56а | 26 020,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 020,00 | 26 020,00 |  |  |  |  |  |
| 1403 | г.Шахунья, ул.Энгельса, д.34 | 3 885 028,00 | 3 826 543,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,10 | 3 826 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 229,00 | 33 229,00 |  |  |  | 25 256,00 |  |
| 1404 | г.Шахунья, ул.Подстанция Гагаринская, д.1 | 1 183 526,00 | 1 082 989,00 | 142 083,00 | 27,00 | 142 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,30 | 940 906,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 361,00 | 77 361,00 |  |  |  | 23 176,00 |  |
| 1405 | г.Шахунья, ул.Комарова, д.1 | 32 268,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 268,00 | 32 268,00 |  |  |  |  |  |
| 1406 | г.Шахунья, ул.Комарова, д.1а | 40 992,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 992,00 | 40 992,00 |  |  |  |  |  |
| 1407 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.13 | 27 896,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 896,00 | 27 896,00 |  |  |  |  |  |
| 1408 | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.15 | 27 857,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 857,00 | 27 857,00 |  |  |  |  |  |
| 1409 | п. Вахтан, ул.Леспромхозовская, д.3 | 38 446,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 446,00 | 38 446,00 |  |  |  |  |  |
| 1410 | п. Вахтан, ул.Первомайская, д.2а | 53 517,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 517,00 | 53 517,00 |  |  |  |  |  |
| 1411 | с. Хмелевицы, ул. Центральная, д.53 | 2 683 270,00 | 2 553 629,00 | 633 857,00 | 294,00 | 292 414,00 |  |  |  |  | 74,00 | 118 853,00 |  |  | 125,00 | 222 590,00 |  |  | 461,50 | 1 919 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 787,00 | 112 787,00 |  |  |  | 16 854,00 |  |
| 1412 | п.Сява, ул.Просвещения, д.18 | 14 065,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 065,00 | 14 065,00 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_