|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpg Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 22 марта 2022 года № 233

О внесении изменений в постановление администрации городского округа   
город Шахунья Нижегородской области от 02.08.2019 № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами  
 на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области   
**п о с т а н о в л я е т :**

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 02.08.2019 № 835 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» внести изменения, изложив в новой редакции муниципальную программу согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и в газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и в газете «Знамя труда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по работе с территориями и   
  
благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области Софронова Ю.А.

И.о. главы местного самоуправления

городского округа город Шахунья С.А.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области

от 22.03.2022 г. № 233

**Муниципальная программа**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории  
 городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

**Паспорт программы**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории   
городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор программы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; |
| Соисполнители программы | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; |
| Цели программы | 1. Улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения; 2. Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды; 3. Снижение количества мест несанкционированного сбора мусора территории городского округа город Шахунья Нижегородской области. |
| Задача программы | Формирование качественной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки |
| Мероприятия программы | В соответствии с приложением 1 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:  рублей   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020 год | 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | | 136019,5 | 79000,0 | 671475,0 | 355400,0 | 355400,0 | 355400,0 | 1952694,5 | |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 11662523,60 рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 9709829,1 рублей,  из них финансирование:  -в 2020 году – 1645429,1 рублей,  -в 2021 году – 0,0 рублей,  -в 2022 году – 2204800,0 рублей,  в 2023году – 2006400,0 рублей  в 2024 году – 1926600,0 рублей  в 2025 году – 1926600,0 рублей  средства местного бюджета – 1952694,5рублей  из них финансирование:  -в 2020 году – 136019,5рублей,  -в 2021 году – 79000,0рублей,  -в 2022 году – 671475,0рублей,  в 2023году – 355400,0 рублей  в 2024 году – 355400,0 рублей  в 2025 году – 355400,0 рублей |
| Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации муниципальной программы к 2021 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов  **Индикаторы:**  1. Количество дополнительно обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области всего 60 шт, в том числе  - в 2020 году – 11 шт;  - в 2021 году – 0 шт  - в 2022 году – 4 шт; (в соответствии с приложением 2 к Муниципальной программе)  В 2023-2025 – 45шт (перечень мест для обустройства контейнерных площадок будет утверждаться в 2023 году).  2. Количество контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов дополнительно приобретенных для целей установки в контейнерных площадках, всего 148 шт в том числе  - в 2020 году – 37 шт контейнеров для сбора ТКО;  - в 2021 году – 5 шт контейнеров для сбора ТКО;  - в 2022 году –16 шт контейнеров, в том числе 5 для раздельного сбора ТКО  В 2023-2025 – 90 шт в том числе 45 для раздельного сбора ТКО  3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории городского округа город Шахунья (земли населенных пунктов), всего 10 шт, в том числе  - в 2020 году – 0 шт  - в 2021 году – 0 шт  - в 2022 году – 10 шт  В 2023-2025 – 0 шт |
| Ожидаемые результаты реализации программы | По итогам реализации муниципальной программы к 2026 году следующие ожидаемые результаты:  - Обустройство в соответствии с требованиями законодательства 60 контейнерных площадки  - Приобретение 148 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного сбора ТКО 50.  - Ликвидация несанкционированных свалок – 10 шт. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости   
ее решения программными методами**

 В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в [Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»](http://docs.cntd.ru/document/901711591) на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст. 8).

Из-за отсутствия  мест (площадок) накопления ТКО на всей территории городского округа город Шахунья Нижегородской области часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду.

**2. Основные цели и задачи реализуемой Программы**

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области**»** разработана с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- обустроить места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативными требованиями в количестве 60 шт;

- приобрести новые контейнера в том числе для раздельного сбора ТКО в количестве   
148 шт;

- ликвидировать несанкционированные свалки в количестве 10.

Основной задачей реализуемой Программы является Формирование качественной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки, позволит осуществить переход на раздельный сбор отходов.

**3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области**»** будет реализована в период 2020 - 2025 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап.

**4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы**

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в приложении 1 к Муниципальной программе.

**5. Индикаторы достижения цели и непосредственные   
результаты реализации программы**

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и задач муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в приложении 4 к Муниципальной программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижения максимального значения или насыщения).

**6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы**

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Муниципальной программы, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу;

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

**7. Оценка эффективности Муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 1

к муниципальной программе «Обращение  
 с твердыми коммунальными отходами   
на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (годы) | Исполнитель мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета городского округа город Шахунья, рубли | | | | | | |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |
| 1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | 2020-2025 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | 114245,0 | 0,0 | 267400,0 | 267400,0 | 267400,0 | 267400,0 | 1183845,0 |  |
| 2 | Приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | 2020-2025 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | 21774,5 | 79000,0 | 88000,0 | 88000,0 | 88000,0 | 88000,0 | 452774,5 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2020-2025 | Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 316075,0 | 0 | 0 | 0 | 316075,0 |  |
| ИТОГО | |  |  | 136019,5 | 79000,0 | 671475,0 | 355400,0 | 355400,0 | 355400,0 | 1952694,5 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами   
на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мест для обустройства контейнерных площадок и  характеристика выполняемых работ и применяемых материалов на 2022 год | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | Адрес места обустройства контейнерной площадки | Наименование типового рабочего проекта | Краткая характеристика |
| 1 | г. Шахунья,  ул. Чапаева д. 3 | Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО | Наличие 3 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 2 | г. Шахунья,  ул. Островского д. 3 | Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО | Наличие 3 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |
| 3 | г. Шахунья,  ул. Островского д. 1 | Павильон для размещения контейнеров ТКО и КГО | Наличие 3 места под ТКО+1 место по КГО с дверцами и площадкой |

\* - перечень мест для обустройства контейнерных площадок на 2023-2025 годы будет уточняться в период подготовки документации на получение субсидии областного бюджета

Приложение 3

к муниципальной программе «Обращение  
 с твердыми коммунальными отходами   
на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

**Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников**

Таблица 4.2.

| Статус | Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы | | | | | | | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области в 2020 – 2025 гг.» | | Всего | 1781448,6 | 79000,0 | 2876275,0 | 2361800,0 | | 2282000,0 | 2282000,0 | 11662523,6 |
| Местный бюджет\* | 136019,5 | 79000,0 | 671475,0 | 355400,0 | | 355400,0 | 355400,0 | 1952694,5 |
| Областной бюджет\*\* | 1645429,1 | 0,0 | 2204800,0 | 2006400,0 | | 1926600,0 | 1926600,0 | 9709829,1 |
| Основное мероприятие | 1. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | Всего | 1335320,5 | 0,0 | 1082500,0 | 2194000,0 | | 2045800,0 | 2045800,0 | 8703420,5 |
| Местный бюджет\* | 114245,0 | 0,0 | 267400,0 | 267400,0 | | 267400,0 | 267400,0 | 1183845,0 |
| Областной бюджет\*\* | 1221075,5 | 0,0 | 815100,0 | 1926600,0 | | 1778400,0 | 1778400,0 | 7519575,5 |
| 2. Приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 446128,1 | 79000,0 | 213400,0 | 167800,0 | | 236200,0 | 236200,0 | 1378728,1 |
| Местный бюджет\* | 21774,5 | 79000,0 | 88000,0 | 88000,0 | | 88000,0 | 88000,0 | 452774,5 |
| Областной бюджет\*\* | 424353,6 | 0,0 | 125400,0 | 79800,0 | | 148200,0 | 148200,0 | 925953,6 |
| 3. Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 0,0 | 0,0 | 1580375,0 | 0 | | 0 | 0 | 1580375,0 |
| Местный бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 316075,0 | 0 | | 0 | 0 | 316075,0 |
| Областной бюджет\*\* | 0,0 | 0,0 | 1264300,0 | 0 | | 0 | 0 | 1264300,0 |

Примечание:

\*) расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета [(Таблица 4)](#Par853);

\*\*) расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств областного бюджета.

Приложение 4

к муниципальной программе «Обращение  
 с твердыми коммунальными отходами   
на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

**Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Муниципальной программы**

Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

**Сведения об индикаторах/непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | шт | 11 | 0 | 4 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт | 37 | 5 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения).

Приложение 5

к муниципальной программе «Обращение  
 с твердыми коммунальными отходами   
на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

**Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной**

**программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Муниципальная программа | заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (руб.) год | | | | | | Всего |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование Муниципальной программы: «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» | | **Всего** | 1781448,6 | 79000,0 | 2876275,0 | 2361800,0 | 2282000,0 | 2282000,0 | 11662523,6 |
| Управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области\* | 1781448,6 | 79000,0 | 2876275,0 | 2361800,0 | 2282000,0 | 2282000,0 | 11662523,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_