Проект

Совет депутатов городского округа город Шахунья

## Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

__________________                                                                                                                  № _____

| «О рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 2020 году в городском округе город Шахунья Нижегородской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области от 01.12.2020 № Сл-001-660545/20, заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения национальных проектов в 2020 году в городском округе город Шахунья Нижегородской области Совет депутатов решил:

- Отчёт об итогах исполнения национальных проектов в городском округе город Шахунья Нижегородской области принять к сведению.

- Признать  исполнение реализуемого на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области национального проекта «Жилье и городская среда» __________________.

- Признать исполнение реализуемого на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области национального проекта «Экология» _____________________.

- Признать исполнение реализуемого на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области национального проекта «Цифровая экономика» _____________________

- Решение вступает в силу со дня его принятия

Глава местного самоуправления

городского округа город  Шахунья                                                                Р.В. Кошелев

ОТЧЕТ

о итогах исполнения национальных проектов в 2020 году в городском округе город Шахунья Нижегородской области

В 2020 году администрация городской округ город Шахунья Нижегородской области и ее структурные подразделения участвовали в реализации мероприятий в рамках следующих национальных проектов:

- национальный проект «Жилье и городская среда»;

- национальный проект «Экология»;

- национальный проект «Цифровая экономика».

В 2020 году городской округ город Шахунья участвовал в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по двум направлениям, а именно:

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- формирование современной городской среды.

В рамках  национального проекта «Жилье и городская среда» по направлению «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории городского округа город Шахунья успешно реализуется 2 этап региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168.

В 2020 году в рамках 2 этапа программы необходимо расселить 9 многоквартирных аварийных домов общей площадью – 877,20 кв.м.  (26 жилых помещений).

В настоящее время в рамках исполнения данных мероприятий расселено          527,0 кв.м. аварийного фонда (13 жилых помещений), жилищные условия улучшили 25 человек:

- 9 жилых помещений приобретено на первичном рынке жилья (в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. Шахунья ул. Советская д.31, п. Лужайки ул. Зеленая д.1А);

- 5 жилых помещений приобретено на вторичном рынке жилья в городе Шахунья;

- по 2 жилым помещениям предоставлено возмещение (выкуп) за изымаемые у собственников жилые помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

23.11.2020 подписан муниципальный контракт на приобретение 9 жилых помещений на первичном рынке жилья во вновь построенном многоквартирном жилом доме № 7 по ул. Тургенева в г. Шахунья (до конца 2020 года планируется расселить 318,3 кв.м. аварийного жилья, жилищные условия улучшат  24 человека).

Итого, в 2020 году заключено контрактов на расселение 845,3 кв.м. аварийного жилья, что составляет 96,4 % от общей площади аварийного жилья, планируемого к расселению в рамках 2 этапа Программы.

Расселение 31,9 кв.м. перенесено на 2021 год (собственник  жилого помещения проживает в г. Санкт-Петербург и находится на амбулаторном лечении в связи с заболеванием COVID-19).

Общий объем финансирования 2 этапа Программы составил  37,1 млн. рублей, из них:

средства Фонда  корпорации ЖКХ – 35,6 млн. рублей,

средства областного бюджета – 1,2 млн. рублей,

средства бюджета городского округа – 0,3 млн. рублей.

Кроме этого за счет средств местного бюджета дополнительно выделено                                                         0,5 млн. рублей на улучшении жилищных условий граждан.

В настоящее время, в рамках реализации 2 этапа Программы заключены контракты на общую сумму 32,7 млн. рублей (88,1% от общего объема финансирования).

Справочно: экономия денежных средств связана с изменением способа расселения по двум жилым помещениям (предоставлением выкупа), а так же приобретением жилых помещений на вторичном рынке.

С целью создания условий по формированию комфортной городской среды, организации комплексного благоустройства территории городского округа город Шахунья в 2020 году в рамках  национального проекта «Жилье и городская среда» по направлению «Формирование комфортной городской среды» администрацией городского округа город Шахунья проведены работы по благоустройству территории у пруда в городе Шахунья.

Все сооружения на объекте выполнены в дереве: шезлонги, опоры для навесов, качели, скамейки и столики. Соединяет объекты деревянный настил, лишь дорожка, ведущая в зону барбекю, посыпана гравием. Дружеские компании уже попробовали пожарить мясо на специально установленных в зоне барбекю мангалах. Для любителей активного отдыха создана площадка для пляжного волейбола и установлены спортивные снаряды. Территорию освещают светильники с солнечными электростанциями и с датчиками движения. Оборудована стоянка для автомобилей, установлена система видеонаблюдения, проведено устройство публичной сети (общественный Wi-Fi).

Общая стоимость работ составила 11,4 млн. рублей, в том числе 9,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, 0,4 млн. рублей – средства областного бюджета и 1,1 млн.. рублей – средства бюджета городского округа.

Кассовые расходы на 07.12.2020 года – 11 461,2 тыс. рублей (кассовое исполнение – 100%).

Так же в 2020 году в рамках  национального проекта «Жилье и городская среда» по направлению «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство двух дворовых территорий в городе Шахунья  - дворовая территория ул. Революционная дома 17, 19, 21 и дворовая территория в районе домов 28 и 26 по улице Революционная, дома 24 по  улице Советская, дома 21 по улице Свердлова.

В дворовых территориях выполнен ремонт асфальтового покрытия, проведен ремонт существующих и монтаж дополнительных осветительных приборов, установлены лавочки и урны, а так же проведен монтаж декоративных ограждений.

Общая стоимость работ по данному направлению составила 2,2 млн. рублей, в том числе 1,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, 0,1 млн. рублей – средства областного бюджета и 0,2 млн. рублей – средства бюджета городского округа.

Кассовые расходы на 07.12.2020 года – 2 167,8 тыс. рублей (кассовое исполнение – 100%).

В 2020 году проект развития парка Покровский в городе Шахунья стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения – 2020», который проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Итоги конкурса были подведены министерством строительства России в городе Тюмень на втором Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Всего от Нижегородской области на конкурс в 2020 году было направлено 9 заявок. В номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» от региона участвовали Шахунья, Лукоянов и Княгинино.

Из федерального бюджета на реализацию проекта выделено 45 млн. рублей. В настоящее время разработана проектно-сметная документация по проекту развития парка Покровский. Заказчиком работ будет выступать МАУ «ФОК «Атлант» в связи с этим администрацией городского округа город Шахунья заключено соглашение о предоставлении субсидии.

Кассовые расходы на 07.12.2020 года – 45 000,0 тыс. рублей (кассовое исполнение – 100%).

В рамках национального проекта «Чистая вода» в 2019 году в городском округе город Шахунья начаты работы  по реконструкции системы водоснабжения в деревне Большая Свеча.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом срок выполнения работ с 01.10.2019 года по 27.03.2020 года.

Работы по реконструкции системы водоснабжения в деревне Большая Свеча включают установку 1 артезианской скважины, а так же реконструкцию двух существующих артезианских скважин, установку 2 водонапорных башен системы Рожновского объемом 50 м, установку 3 комплектов насосных станций на артезианских скважинах и прокладку новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб.

Общая стоимость работ составляет 33,5 млн. рублей. В 2020 году общий объем финансирования работ  составляет – 10,6 млн. рублей, в том числе 10,2 млн. рублей – средства федерального бюджета, 0,3 млн. рублей – средства областного бюджета и 0,1 млн. рублей – средства бюджета городского округа.

Техническая готовность объекта– 100 %

Кассовые расходы на 07.12.2020 года – 10 566,0 тыс. рублей (кассовое исполнение – 100 %).

В рамках национального проекта «Экология» по направлению «Оздоровление Волги» в последних числах октября 2019 года администрацией городского округа город Шахунья заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно - сметной документации на строительство очистных сооружений в р.п. Сява и р.п.Вахтан. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами работы должны быть выполнены в 2020 году.

В настоящее время проект «Строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений в р.п.Вахтан» прошел государственную экспертизу, проект «Строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений в р.п.Сява» проходит государственную экспертизу.

Общая стоимость работ по разработке проектов составляет 17,2 млн. рублей. В 2020 году общий объем финансирования работ  составляет – 5,2 млн. рублей, в том числе 4,9 млн. рублей – средства областного бюджета и 0,3 млн. рублей – средства бюджета городского округа

Кассовые расходы на 07.12.2020 года – 157,5 тыс. рублей (кассовое исполнение – 3 %).

В целях развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках национального проекта «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура» до 31 декабря 2020 года в трех образовательных учреждениях городского округа город Шахунья (МБОУ Сявская СОШ, МБОУ Шахунская СОШ № 14, МБОУ Шахунская СОШ № 2) будут проведены работы по созданию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем контроля управления доступом и  видеонаблюдения, обеспечения источниками бесперебойного питания помещений аппаратных и (или) коммутационных центров объектов общеобразовательных учреждений. В настоящее время сметная документация проходит согласование в Нижегородсмете.

Общая стоимость работ составляет 1,5 млн. рублей, в полном объеме средства выделены из областного бюджета.

Кассовые расходы на 07.12.2020 года – 0,00 тыс. рублей (кассовое исполнение –0%).